### Répartition des tâches sur 12 semaines :
1. Étude et analyse des besoins (Semaine 1-2)
  1. Lecture et compréhension du cahier des charges
  2. Identification des contraintes techniques et choix du matériel
  3. Recherche sur les protocoles et technologies à utiliser
2. Modélisation UML (Semaine 3-4)
  1. Diagramme des cas d'utilisation
  2. Diagrammes de séquence et de classes
  3. Validation des modèles avec les parties prenantes
3. Développement du système (Semaine 5-8)
  1. Implémentation du contrôle des lampes et du capteur de lumière
  2. Développement de la communication entre le microcontrôleur et le serveur
  3. Création de l’interface web de gestion et des services web
  4. Intégration des modes manuel, programmé et automatique
4. Tests et validation (Semaine 9-10)
  1. Tests unitaires des composants logiciels
  2. Tests d’intégration entre le microcontrôleur et le serveur
  3. Vérification du bon fonctionnement des trois modes d’éclairage
5. Finalisation et documentation (Semaine 11-12)
  1. Rédaction de la documentation technique et utilisateur
  2. Mise en place des procédures de maintenance
  3. Présentation et démonstration du projet